Requirement Refine — 开发规格说明书

req-refiner-spec-v1.0.0  ·  2026-05-04

1. 原因 / Why

用户用自然语言向 Claude Code 表达需求时，往往存在以下问题，导致 Claude Code 执行偏离预期、产生多轮返工：

需求边界模糊 — 没有明确 In Scope / Out of Scope，Claude 会自行扩展

缺少成功标准 — 没有 Acceptance Criteria，无法判断“什么是完成”

忽略已有约束 — CLAUDE.md / HANDOFF.md 中的规则未被纳入需求描述

Opus vs Sonnet 使用方式不同 — Opus 需要留白供推理，Sonnet 需要无歧义指令

本项目设计一套「需求精炼」 (Requirement Refine) 工作流：在需求进入 Claude Code 之前，通过结构化对话完成澄清、补充、限定范围，最终为不同模型生产高质量提示词。

2. 原始开发指令 / Original Instructions

用户在 Claude Code 中输入（2026-04-28，会话cdb9363f）：

规划一组整理自然语言输入 Claude Code 的工作流，在需求进入 Claude Code 前先进行澄清、结构化，最终对 Opus 4.7 和 Sonnet 4.6 分别给出高质量的提示词 / 需求文档。三层架构：
· 基础版 — 独立提示词，任何 LLM 对话窗口可用，零安装
· 进阶版 — Claude Code skill，在项目上下文中运行，产出 plan 文件
· 高级版 — 本地 LLM 中间层（Gemma 4 + 向量记忆），支持多模态输入，结构化需求直写 Claude Code

用户补充指令（ultraplan 结果整合阶段）：

吸收整合 ultraplan 生成的规划，做一个最终的完整方案，并生成一个 word 版本的开发说明，包括原因、原始的开发指令，解析后的需求，实现策略和最终的产出方案描述等。

3. 解析后的需求 / Parsed Requirements

3.1 Goal

在用户的自然语言需求进入 Claude Code 之前，通过一套分层工具链对需求进行澄清和结构化，使 Claude Code（Opus 4.7 / Sonnet 4.6）收到的提示词足够清晰、边界明确、可验证。

3.2 In Scope

基础版：独立 meta-prompt，任何 LLM 可用，5 步对话协议，双模型输出

进阶版：Claude Code skill（/requirement-refine），读取 CLAUDE.md/HANDOFF.md/git log，产出结构化 spec，支持 3 种移交方式（plan mode / output only / scratch 文件桥）

高级版：架构探索文档（非立即实现），涵盖本地 LLM 选型、向量 DB、多模态输入、Bridge 选型

Word 版开发说明文档（本文件）

3.3 Out of Scope

高级版的实际代码实现（除 collector.py 骨架外）

多语言 i18n 支持

与外部 CI/CD 系统集成

与 AIGP 项目代码库耦合（本项目为通用独立 repo）

3.4 Inputs / Outputs

| 项目 / Item | 内容 / Content |
| --- | --- |
| 输入 | 用户自然语言需求（文本；高级版额外支持语音/图像） |
| 输出 — 基础版 | 结构化 spec（7 字段模板），含 Opus 4.7 + Sonnet 4.6 差异化提示 |
| 输出 — 进阶版 | 结构化 spec（7 字段 + Code references），移交给 plan mode 或 scratch 文件 |
| 输出 — 高级版 | 架构文档（组件选型 + Bridge 路线图），为 Phase P1–P5 提供决策依据 |

3.5 Constraints

进阶版 skill 只读取轻量上下文（CLAUDE.md head -80 / HANDOFF.md head -60 / git log -8），不 glob 代码库

澄清轮次上限：3 轮，每轮最多 4 个问题（AskUserQuestion 上限）

不提实现建议 — skill 只澄清“做什么”，不讨论“怎么做”

高级版本地 LLM：Gemma 4 via Ollama，向量 DB：ChromaDB（零配置）

独立 repo（不绑定 AIGP），通用适用

3.6 Acceptance Criteria

[ ] 基础版 meta-prompt 能在 Claude.ai / ChatGPT 中完成 5 步协议并输出合规 spec

[ ] 进阶版 /requirement-refine skill 在 AIGP 项目中读取 CLAUDE.md 规则并纳入 spec

[ ] 进阶版 spec 的 Code references 节来自实际 git/文件上下文，非猜测

[ ] 高级版架构文档覆盖 Bridge 4 个候选方案及推荐路线图

[ ] Word 文档包含原因/指令/需求/策略/方案描述 5 个章节，可独立阅读

4. 实现策略 / Implementation Strategy

4.1 分层交付策略

三层架构从零依赖到深度集成逐层递进，每层独立可用，不阻塞下层实现。本次会话完成基础版 + 进阶版，高级版以架构文档形式交付待后续实现。

4.2 五步对话协议（三层共用）

| 项目 / Item | 内容 / Content |
| --- | --- |
| Step 1 — Restate | 一句话复述需求，以 "What I read is: ... Is that right?" 收尾 |
| Step 2 — Disambiguate | 识别 ≤5 条歧义，每次只问一条，等回答再问下一条 |
| Step 3 — Probe | 主动追问 4 类遗漏：成功标准 / Out of Scope / 边界条件 / 失败行为 |
| Step 4 — Consolidate | 汇总已澄清内容，问“还有遗漏的约束吗？”等确认 |
| Step 5 — Output | 填入 7 字段 spec 模板，不加任何寒教或总结 |

4.3 Opus 4.7 vs Sonnet 4.6 差异化策略

| 项目 / Item | 内容 / Content |
| --- | --- |
| Spec 风格 | Opus：保留模糊性，含“为什么”背景 · Sonnet：消除歧义，有序任务列表 |
| Spec 末尾 | Opus："Please plan before editing." · Sonnet：具体验证命令（如 python verify.sh） |
| 文件路径 | Opus：可不写，模型会探索 · Sonnet：必须写清楚已知路径和函数名 |
| 替代方案 | Opus：可邀请替代方案 · Sonnet：不邀请，指定做法 |

4.4 进阶版 Bridge 移交（3 选项）

| 项目 / Item | 内容 / Content |
| --- | --- |
| A — Plan mode | 将 spec 作为 plan mode 起点，执行 EnterPlanMode |
| B — Output only | 原样输出 spec，用户自行复制给 Claude Code |
| C — Scratch file | 写入 ~/.claude/scratch/last-requirement-spec.md，跨会话可引用 |

4.5 高级版 Bridge 路线图（架构决策）

| 项目 / Item | 内容 / Content |
| --- | --- |
| P1 (MVP) | 方案 A：剪贴板（pyperclip），零依赖，手动粘贴 |
| P2 | 方案 B：文件桥（~/.claude/scratch/），已在进阶版 Option C 实现 |
| P3 (正式版) | 方案 C：MCP Server（JSON-RPC），深度 Claude Code 集成 |
| P4 (探索) | 方案 D：OS-level 注入（AppleScript），需 Accessibility 权限，慎用 |

5. 最终产出方案描述 / Final Deliverables

5.1 基础版 — 独立 Meta-Prompt

| 项目 / Item | 内容 / Content |
| --- | --- |
| 文件 | ~/.claude/skills/requirement-refine/prompts/basic-v1.0.en.md（英文部署版） ~/.claude/skills/requirement-refine/prompts/basic-v1.0.bilingual.md（中英审阅版） |
| 用途 | 用户复制全文 → 粘贴到任意 LLM 对话窗口 → 在文末写需求 → 开始对话 |
| 协议 | 五步对话协议（Restate → Disambiguate → Probe → Consolidate → Output） |
| 硬性约束 | 不读取代码文件 · 一次只问一条歧义 · 不提实现建议 |
| 输出 | 7 字段 spec 模板 + Opus 4.7 / Sonnet 4.6 差异化 hints |
| 状态 | ✅ 可用 |

5.2 进阶版 — Claude Code Skill

| 项目 / Item | 内容 / Content |
| --- | --- |
| Skill 名 | requirement-refine（触发：/requirement-refine [需求]） |
| 文件 | ~/.claude/skills/requirement-refine/SKILL.md |
| 上下文读取 | CLAUDE.md head -80 · HANDOFF.md head -60 · git log --oneline -8 |
| 澄清 | AskUserQuestion，≤3 轮，每轮 ≤4 问，按影响大小排序 |
| Spec 额外字段 | Code references（来自实际项目上下文，不猜测） |
| 移交 | A=plan mode · B=output only · C=~/.claude/scratch/last-requirement-spec.md |
| 状态 | ✅ 可用 |

5.3 高级版 — 架构文档（未实现）

| 项目 / Item | 内容 / Content |
| --- | --- |
| 架构文档 | ~/.claude/skills/requirement-refine/docs/advanced-tier-architecture.md |
| 本地 LLM | Gemma 4 via Ollama（推荐） |
| 向量 DB | ChromaDB（零配置，本地持久化） |
| 语音 | whisper.cpp（本地，MLX 加速，Mac M-series） |
| Web UI | FastAPI + 简单前端（app.py + ui/index.html） |
| Bridge 推荐 | P1 剪贴板 → P2 文件桥 → P3 MCP Server |
| 实现分阶段 | P1 记忆层 → P2 精炼器 → P3 Web UI → P4 多模态 → P5 MCP 注入 |
| 状态 | 📋 架构文档阶段（core/ 骨架已创建，逻辑待实现） |

5.4 独立 Repo 结构

req-refiner/
├── README.md
├── dist/
│   └── req-refiner-spec-v1.0.0.docx   ← 本文件
├── prompts/
│   └── req-refiner-basic.md            ← 基础版 meta-prompt
├── examples/
│   └── example-session.md              ← 示例对话
├── skill/
│   └── SKILL.md                        ← 进阶版 skill
├── core/
│   ├── collector.py                    ← 已实现
│   ├── indexer.py                      ← TODO Phase A
│   ├── refiner.py                      ← TODO Phase B
│   └── injector.py                     ← TODO Phase E
├── ui/
│   └── index.html                      ← TODO Phase C
├── app.py                              ← TODO Phase C
└── requirements.txt

~/.claude/skills/requirement-refine/    ← 已部署
├── SKILL.md                            ← 进阶版主文件
├── prompts/
│   ├── basic-v1.0.en.md
│   ├── basic-v1.0.bilingual.md
│   └── README.md                       ← 三层选用决策表
└── docs/
    └── advanced-tier-architecture.md   ← 高级版架构探索文档

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

req-refiner-spec-v1.0.0  ·  Generated 2026-05-04